# 软件功能点估算知识模型

## 1. 核心方法论框架

### 1.1 功能点类型定义

- ILF (Internal Logical File): 内部逻辑文件，系统内部维护的数据逻辑文件

- EIF (External Interface File): 外部接口文件，系统外部引用的数据逻辑文件

- EI (External Input): 外部输入，处理系统外部输入数据的功能

- EO (External Output): 外部输出，系统向外部输出数据的功能（含计算逻辑）

- EQ (External Query): 外部查询，系统向外部提供查询的功能（不含计算）

### 1.2 标准权重体系

javascript

ILF = 10

EIF = 7

EI = 4

EO = 5

EQ = 4

### 1.3 基础计算公式

javascript

// 未调整功能点总数

UFPs = 10×ILF + 7×EIF + 4×EI + 5×EO + 4×EQ

// 单个功能点US计算（基于复用度识别规则）

US = UFP × 复用度系数

// 调整后功能点总数

FPs = UFPs × 规模变更系数 × 应用类型系数 × 质量特性系数 × 信创系数 × 创新性系数

## 2. 调整系数体系

### 2.1 核心调整系数

| 调整因子 | 标准取值 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 规模变更调整系数 | 1.21 | 预算阶段 |
| 应用类型调整系数 | 1.3 | 多媒体/GIS/大数据类 |
| 软件质量特性调整系数 | 1.0 | 无特殊质量要求 |
| 信创调整系数 | 1.0 | 无信创要求 |
| 创新性调整因子 | 1.05 | 本地领先技术 |

### 2.2 复用度识别规则（依据《厦门市政务信息化项目造价评估规范》C.8）

javascript

// 复用度识别规则 - 严格依据规范

高复用: 复用度系数 = 1/3  // 已有成熟模块直接复用，无需修改

中复用: 复用度系数 = 2/3  // 基于现有模块修改，修改量≤30%或新增业务功能

低复用: 复用度系数 = 1.00  // 完全从零开发或技术架构重构

// 复用度评估标准（规范C.8.2修订版）

1. 高复用条件：

- 已有标准化组件直接调用

- 第三方成熟产品零修改集成

- 历史项目完整模块直接复用

- 商业现货软件直接使用

2. 中复用条件（默认情况）：

- 新增业务功能开发

- 基于模板进行参数化配置

- 现有功能模块调整（修改量≤30%）

- 界面样式或布局修改

- 业务规则轻微调整

3. 低复用条件（特殊情况）：

- 完全从零开发的全新系统

- 技术架构彻底重构

- 核心算法完全重写

- 无任何现有基础的全新业务领域

## 3. 工作量与费用计算模型

### 3.1 工作量计算

javascript

// 功能点耗时率（基于行业基准）

PDR = 7.5人时/功能点  // 行业基准P50值

// 工作量计算（基于FPs）

工作量 = FPs × PDR

// 人月折算

人月数 = 工作量 ÷ 174  // 174 = 21.75天×8小时

### 3.2 费用计算（更新为2024年标准）

javascript

// 人月费用标准（基于2024年中国软件行业基准数据-厦门地区）

人月费用单价 = 26966元  // 2024年厦门地区标准

// 开发费用计算

开发费用 = 人月数 × 人月费用单价

## 4. 功能点识别最佳实践

### 4.1 ILF识别原则

- 识别核心业务数据实体

- 每个主要数据表对应一个ILF

- 考虑数据生命周期管理

- 示例：用户数据、订单数据、产品数据等

### 4.2 事务功能识别原则

- EI: 数据录入、文件上传、状态变更、业务操作

- EO: 统计分析、报表生成、复杂计算输出、图表展示

- EQ: 简单查询、列表展示、详情查看、条件筛选

### 4.3 EIF识别原则

- 外部系统接口调用

- 第三方服务集成

- 数据交换接口

- 地图服务、支付接口等

## 5. 项目类型特征识别

### 5.1 业务管理系统特征

- 大量ILF（数据管理）

- 较多EI（业务操作）

- 中等EO/EQ（查询统计）

- 典型UFPs范围：150-300

### 5.2 GIS/空间分析系统特征

- 高应用类型调整系数（1.3）

- 复杂EO（空间分析计算）

- 外部地图服务EIF

- 典型UFPs范围：300-600

### 5.3 门户集成系统特征

- 多个EIF（系统集成）

- 统一认证ILF

- 单点登录EO

- 典型UFPs范围：200-400

## 6. 表格标准化模板

### 6.1 功能点明细表结构

markdown

| 序号 | 系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点名称 | 功能描述 | 类别 | UFP | 复用程度 | 修改类型 | 功能点数(US) | 备注 |

|------|------|----------|----------|------------|----------|------|-----|----------|-----------|---------------|------|

### 6.2 报价计算表结构

markdown

| 项目 | 数值 | 计算公式 |

|------|------|----------|

| 未调整功能点数(UFPs) | X功能点 | 10×ILF + 7×EIF + 4×EI + 5×EO + 4×EQ |

| 调整后功能点数(FPs) | Y功能点 | UFPs × 各调整系数乘积 |

| 工作量 | Z人时 | FPs × PDR |

| 开发费用 | W元 | 人月数 × 人月费用单价 |

## 7. 计算流程关键点

### 7.1 正确计算流程

javascript

// 步骤1：计算UFPs（基于标准权重）

UFPs = 10×ILF总数 + 7×EIF总数 + 4×EI总数 + 5×EO总数 + 4×EQ总数

// 步骤2：计算FPs（基于UFPs和调整系数）

FPs = UFPs × 1.21 × 1.3 × 1.0 × 1.0 × 1.05

// 步骤3：计算工作量（基于FPs）

工作量 = FPs × 7.5

// 步骤4：计算费用（基于工作量，使用2024年单价）

开发费用 = (工作量 ÷ 174) × 27500

### 7.2 复用度评估流程（修订版）

javascript

// 复用度评估决策树 - 修订版

function assessReuseLevel(功能描述, 修改类型, 修改范围) {

if (修改类型 === '直接调用' || 修改范围 === '零修改') {

return '高复用'; // 完全复用现有模块

}

// 默认情况：新增业务功能、修改量≤30%等都按中复用处理

if (修改类型 === '新增' ||

修改类型 === '修改' ||

修改范围 === '参数配置' ||

修改范围 === '小范围调整' ||

修改范围 === '业务功能新增') {

return '中复用'; // 默认采用中复用

}

// 特殊情况：完全从零开发

if (修改类型 === '全新开发' || 修改范围 === '架构重构') {

return '低复用'; // 仅限特殊情况

}

return '中复用'; // 默认情况

}

## 9. 质量控制要点

### 9.1 功能点完整性检查

- 确保需求全覆盖

- 避免功能点遗漏

- 合理拆分复杂功能

- 验证ILF/EIF识别准确性

### 9.2 复用度严格评估

- 严格遵守规范C.8复用度识别规则

- 默认采用中复用系数（2/3）

- 高复用必须有明确证据

- 低复用仅限特殊情况

- 记录复用评估依据

### 9.3 计算一致性保证

- 统一权重标准

- 一致调整系数

- 标准计算公式

- 验证中间计算结果

## 10. 复用度评估检查清单（修订版）

### 10.1 高复用确认条件（必须全部满足）

- 已有完整功能模块

- 零代码修改需求

- 接口完全兼容

- 业务逻辑无需调整

### 10.2 中复用适用条件（默认情况，符合任一条件）

- 新增业务功能开发

- 基于现有框架开发

- 修改量≤30%

- 基于模板参数配置

- 界面样式调整

### 10.3 低复用适用条件（特殊情况，符合任一条件）

- 完全从零开发的全新系统

- 技术架构彻底重构

- 无任何现有代码基础

- 核心算法完全重写

## 11. 文件使用说明

当在其他对话中遇到软件项目造价评估需求时，按以下步骤使用此模型：

- 功能点识别：按类型识别和分类所有功能需求

- 复用评估：严格依据规范C.8评估复用度，默认采用中复用

- US计算：计算单个功能点US（UFP × 复用度系数）

- UFPs计算：使用标准权重计算未调整功能点总数

- FPs计算：基于UFPs应用调整系数

- 工作量估算：使用FPs和PDR计算总工作量

- 费用计算：基于工作量和人月单价计算开发费用（使用2024年标准）

- 表格输出：生成标准化的功能点明细表和报价表

关键提醒：

- 严格遵守《厦门市政务信息化项目造价评估规范》C.8复用度识别规则

- 新增业务功能、修改量≤30%默认采用中复用

- 高复用必须有明确证据支持

- 低复用仅限完全从零开发的特殊情况

- 使用2024年厦门地区人月费用单价：26966元

知识模型版本: 6.0
依据规范: 《厦门市政务信息化项目造价评估规范（试行）》
重点遵循: C.8 复用度识别规则
修订重点: 更新为2024年人月费用单价
适用范围: 政务信息化项目功能点估算
基准地区: 厦门市
数据来源: 2024年中国软件行业基准数据
人月单价: 26966元（2024年厦门地区标准）